Feuille de route
Rep’Aero

Auteur(s) et contributeur(s)
Nom & Coordonnées	Qualité & Rôle	Société
Gérald ATTARD	Architecte logiciel	Rep’Aero

Historique des modifications et des révisions
N° version	Date	Description et circonstance de la modification	Auteur
1.0	07/09/2022	Création du document	Gérald ATTARD

Validation
N° version	Nom & Qualité	Date & Signature	Commentaires & Réserves
1.0	Steve Lambort / CEO de Rep’Aero

Tableau des abréviations
Abr.	Sémantique

KPI	Key Performance Indicator (trad. indicateur de performance clé)

# Partie 1

# Partie 2

# Partie 3

# Partie 4

# Partie 5

# Partie 6

# Partie 7

# Critères de priorisation et KPI d’implémentation

Avant de rentrer dans le détail de certains critères de priorisation ou des KPI à utiliser, il est nécessaire d’aborder quelque peu la méthode qui sera appliquée pour appréhender l’ensemble des étapes énumérées dans les paragraphes précédents.
En effet, il sera considéré l’établissement préalable d’un Product Backlog recensant toutes les TÂCHES FONCTIONNELLES (epic) à réaliser pour l’aboutissement de ce projet.
Une fois ce Product Backlog réalisé, celui-ci sera répercuté au sein d’un Sprint Backlog, recensant toutes les TÂCHES TECHNIQUES à implémenter durant un jalon temporel (sprint), et ne considérant que quelques tâches fonctionnelles à chaque sprint.
Ainsi, relativement à cette notion de Sprint Backlog, tous les KPI dont il sera question au sein de cette section existeront pour :
- évaluer la PRIORISATION des tâches FONCTIONNELLES au sein du Product Backlog ;
- estimer l’AVANCEMENT des tâches TECHNIQUES au sein du Sprint Backlog.
Ainsi, pour chaque phase de chaque étape, cette étude utilisera deux notions complémentaires :
- des critères de priorisation,
- des KPI d’avancement.

## Critères de priorisation
Tel qu’il a été annoncé en introduction, les changements induits par ce projet devront répondre à des critères de productivité et d’efficacité, tout en prenant en compte l’aspect humain de ceux qui mettront en œuvre et qui utiliseront, à terme, ce nouveau système.
Ainsi, pour aider à prendre des décisions de priorisation relatives à la progression de ce projet, cette étude propose cinq critères pour ordonner et séquencer les tâches fonctionnelles présentes au sein du Product Backlog :
- L’urgence : ce critère permet de distinguer les tâches fonctionnelles qui doivent être réalisées, coût que coûte. Le risque de ne pas réaliser ces tâches pourrait engendrer une fatalité au sein de l’entreprise. Bien que ce critère puisse être considéré comme extrême, Rep’Aero se doit de capitaliser sur toutes ses précédentes expériences et devenir une organisation proactive, engagée dans une démarche de prévention des situations d’urgence.
- L’effort requis : ce critère peut être considéré comme la somme du coût, du nombre d’heure, du niveau d’énergie à fournir estimé ou du nombre de personnes et/ou de spécialités nécessaire à la réalisation d’une tâche. Ce facteur permettra de distinguer les tâches les plus prenantes des autres.
- L’impact du résultat : ce critère peut se résumer en une seule question : quel est l’état amélioré attendu ? En définissant clairement la raison d’être et l’intérêt d’une tâche, il sera alors possible de définir celles qui auront le plus d’impact sur la vision produit.
- Le contexte socio-environnemental favorable : étant donné que l’objectif du projet est l’obtention d’un succès, le contexte socio-environnemental est un facteur pouvant énormément influer sur celui-ci. En effet, ce critère permet d’identifier les terrains glissants et les tâches à réaliser avec précaution, voire à ne pas réaliser pour le moment si le contexte situationnel ne le permet pas...néanmoins, ce n’est pas parce que ce n’est pas le moment de réaliser une tâche qu’il faut l’oublier ; dans ce contexte, il sera alors simplement utile d’en diminuer sa priorisation de réalisation.
- Le plaisir : ce critère peut paraître subjectif et il l’est ! Néanmoins, une entreprise est riche de son potentiel humain et la motivation en est le moteur. A contrario, la démotivation des employés peut avoir de graves incidences sur leur santé et sur la santé de l’entreprise elle-même. Aussi, fort de ce constat, ce critère devra prendra en considération les envies ou préférences des utilisateurs pour prioriser grandement les tâches associées aux demandes les plus fortes.

## KPI d’avancement
Tel qu’il a été mentionné plus haut, les KPI d’avancement utilisés seront associés à l’établissement d’un Sprint Backlog, recensant toutes les tâches techniques (user’s stories) à réaliser pour répondre à une ou plusieurs tâche(s) fonctionnelle(s) (epic).
Ainsi, les KPI préconisés ici seront associés aux quatre notions suivantes :
- la temporalité,
- le budget,
- la qualité traduite par les ressources utilisées,
- l’efficacité.
Ces derniers devront suivre le concept des objectif SMART, à savoir :
- Spécifique,
- Mesurable,
- Atteignable,
- Réaliste,
- Temporellement défini.
La mise en place de KPI permettra de jauger l’évolution du projet en identifiant rapidement les écarts entre les réalisations et les objectifs, permettant ainsi de prendre les mesures qui s’imposent.
### KPI de temporalité
Ce type de KPI englobe trois domaines :
l’écart de durée : ce KPI permettra d’appréhender si la réalisation d’une tâche est plus longue que son estimation initiale. Il est obtenu par l’opération suivante :
(durée réelle – durée initiale ) / durée initiale
l’écart de délai : ce KPI va exposer si le projet est en avance ou en retard sur le budget ou le temps estimé initialement. Il est obtenu par l’opération suivante :
budget initialement prévu – budget actuellement utilisée
Temps initialement prévu – Temps actuellement utilisée
Si le résultat de ces opérations est négatif, c’est que le projet utilise moins de budget que prévu ou avance plus vite que les estimations
le taux de dépassement : ce KPI donnera un pourcentage du dépassement de budget ou du temps pour une tâche donnée. Il est obtenu par l’opération suivante :
(dépassement de budget / budget prévu) x 100
(dépassement de durée / durée prévue) x 100
### KPI de coût
Ces KPI vont donner des indicateurs quant à l’utilisation du budget du projet. Deux types de KPI seront utilisés pour ce projet :
l’écart de coût du projet : ce KPI permettra de mesurer si le coût effectif du projet est différent du coût estimé initialement. Il est obtenu par l’opération suivante :
(coût réel – coût prévisionnel ) / coût prévisionnel
le coût actuel du projet : ce KPI permettra simplement d’estimer ce que le projet à coûter et il suffira donc d’ajouter toutes les dépenses liées au projet jusqu’à maintenant.
### KPI de ressources
Ce domaine de KPI utilisera un seul et unique indicateur :
le KPI de ressources : cet indicateur permettra de calculer la productivité des ressources humaines travaillant sur le projet. Le jour-homme sera l’unité de mesure utilisée afin d’estimer la quantité de travail effectuée par une personne pendant une journée. Il est obtenu par l’opération suivante :
(nombre de jours-hommes consacrés) x (% de réalisation de la tâche)
Il suffira alors de comparer le résultat obtenu au nombre de jours-hommes prévu pour atteindre ce même pourcentage de réalisation de la tâche. Ainsi, cela vous indiquera l’avance ou le retard des délais par rapport au planning.
### KPI d’efficacité
Ce type d’indicateurs sera représenté par deux KPI :
- le pourcentage des tâches réalisées : ce KPI permettra d’obtenir une d’ensemble des performances du projet en donnant le pourcentage des tâches réalisées.
- les heures de travail : ce KPI comparera le nombre d’heures de travail planifiées pour le projet, au temps réellement passé sur le projet. Si la quantité d’heures passées dépasse les prévisions de durée initiale, il sera temps de réévaluer la durée totale du projet.